景区票务系统五天小组分工计划

目标：在不大改现有系统的前提下，补齐数据库设计、安全设计、答辩演示和最终材料。

工作原则： 五天只补答辩最需要的材料和演示证据，不新增真实支付、短信、Redis、对象存储等大工程。

一、人员角色与最终交付

| 成员 | 角色 | 核心职责 | 最终交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长（你） | 总集成 / 主讲 / 演示负责人 | 统一项目口径；整理系统完整流程；协调分支合并；准备答辩主线和演示脚本。 | 最终 PPT、演示脚本、项目总说明、最终验收记录。 |
| 组员 A | 数据库设计负责人 | 整理 E-R 图、表结构、模式分解、索引清单、备份恢复方案，并给出设计依据。 | 数据库设计说明、索引表、备份恢复设计、数据库答辩问答。 |
| 组员 B | 安全设计负责人 | 整理密码存储、越权防护、SQL 注入防护、数据签名、防篡改与审计演示。 | 安全设计说明、安全演示截图/录屏、安全答辩问答。 |

二、五天详细排期

| 时间 | 当天目标 | 组长任务 | 组员 A 任务 | 组员 B 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 确定答辩边界，冻结功能范围。 | 跑通系统主流程；列出最终演示路径；建立共享任务表。 | 阅读 schema.sql，列出核心表和外键关系。 | 阅读 security-checklist 与 backend-security-audit，摘出安全点。 | 三人明确各自文件清单；功能范围冻结，不再加大功能。 |
| 第 2 天 | 完成数据库设计材料初稿。 | 检查前端演示页面；整理业务流程图。 | 完成 E-R 图、表结构说明、模式分解说明；整理索引清单。 | 整理 SQL 注入、越权、密码存储的代码依据。 | 数据库材料可讲清：表、关系、索引、为什么这样设计。 |
| 第 3 天 | 完成安全设计材料初稿。 | 串联安全点到业务流程；决定演示截图顺序。 | 补备份恢复设计；准备数据库答辩问答。 | 完成安全说明；准备越权失败、SQL 参数绑定、支付签名、审计日志演示证据。 | 安全材料可回答：密码在哪、是否越权、如何防 SQL 注入、如何防篡改。 |
| 第 4 天 | 合并材料，形成答辩稿。 | 制作 PPT；写 5-8 分钟演示脚本；整合组员材料。 | 校对数据库图表；补索引用途和备份恢复步骤。 | 校对安全截图；补安全问答卡片。 | PPT 初版完成；系统演示能连续跑通；每人知道自己讲哪一页。 |
| 第 5 天 | 彩排和最终修订。 | 组织完整彩排；记录问题；最终压缩讲稿。 | 负责数据库问题模拟问答。 | 负责安全问题模拟问答。 | 完成最终版 PPT、Word 材料、演示录屏/截图、测试记录。 |

三、每人任务拆解

组长：总集成与答辩主线

整理系统完整业务闭环：游客购票、实名登记、下单、模拟支付、票码核销、退款、报表、审计。

制作答辩 PPT 主线：应用需求、业务流程、技术栈、数据库、安全设计、演示和总结。

维护最终演示脚本，保证每一步有页面、有接口或有文档证据。

负责最终合并与彩排，控制讲解时间，避免临场散讲。

组员 A：数据库设计与依据

根据 database/schema.sql 绘制 E-R 图，至少覆盖游客、订单、订单明细、票种、场次库存、支付、管理员、审计日志。

说明模式分解依据：订单主表与订单明细分离，支付记录独立，审计日志独立，避免重复字段和更新异常。

整理索引清单：索引名、表、字段、用途，例如手机号登录、订单号查询、票码核销、创建时间报表排序。

写备份恢复设计：备份内容、备份频率、恢复步骤、恢复后校验方式。

组员 B：安全设计与演示

说明密码不明文存储，采用加盐哈希；纠正“密码签名存储”的说法，签名用于支付回调或关键数据完整性。

整理越权防护：游客只能访问自己的订单，管理员接口必须管理员 session，退款需要 SUPER_ADMIN。

整理 SQL 注入防护：后端 repository 使用参数绑定，不拼接原始查询值。

整理防篡改设计：HMAC 支付回调签名、时间戳防重放、审计日志记录关键操作。

准备安全演示：错误登录统一提示、越权访问失败、SQL 注入输入不生效、审计日志可追踪。

四、答辩必须讲清的问题

| 问题 | 推荐回答要点 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 为什么选择 openGauss / PostgreSQL？ | 支持事务、行锁、外键、索引和复杂查询，适合订单、库存、核销、退款等强一致业务；openGauss 与 PostgreSQL 风格 SQL 接近，也符合课程实践要求。 | 组员 A |
| 密码存放在哪里？ | 管理员密码不存明文，数据库保存加盐哈希值；登录时对输入密码做同样哈希校验。签名不用于存密码。 | 组员 B |
| 如何防 SQL 注入？ | 所有用户输入进入 SQL 参数，不拼接进 SQL 字符串；测试中也覆盖参数绑定场景。 | 组员 B |
| 如何防越权？ | 后端从 session 判断身份和角色，不信任前端传 visitor_id 或 admin 字段；游客、管理员 session 隔离。 | 组员 B |
| 如何防数据篡改？ | 状态变更走后端规则；支付回调用 HMAC 签名和时间戳；核销、退款、失败尝试写审计日志。 | 组员 B |
| 为什么这样拆表？ | 订单、订单明细、支付、审计分表，能减少冗余，避免一张表承担过多状态，方便事务和追踪。 | 组员 A |

五、最终提交物清单

PPT：8-12 页，覆盖应用需求、业务流程、数据库设计、安全设计、系统演示、创新点。

Word 材料：数据库设计说明、安全设计说明、五天分工计划、答辩问答。

演示材料：系统完整流程截图或录屏，安全演示截图，测试通过记录。

代码状态：主分支保持稳定，新增材料和补充改动通过功能分支合并。

六、不建议五天内新增的内容

暂缓： 真实支付、真实短信、Redis 全局限流、对象存储、复杂审批流、复杂权限系统。这些会扩大风险，答辩收益低于把现有安全设计讲清楚。

七、每日同步规则

每天结束前每人提交一个可检查产物，不只口头汇报。

所有材料必须能回答“为什么这样做”，不能只写功能列表。

组长每天做一次整合，删掉重复内容，保证 PPT 和 Word 口径一致。